แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

อำเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนที่  1  บทนำ

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

-   บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

- 	บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

บทนำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ. ศ.  2561     กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน  นั้น   สำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้จัดทำขึ้นนี้ก็เพื่อแสดงถึง   รายละเอียด  แผนงาน / โครงการพัฒนา   และ

กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด   ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2564   ซึ่งจะ

เป็นผลทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น อีกทั้ง

มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/

โครงการในแผนการดำเนินงาน  ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยทั้งนี้  แผนงาน/โครงการ  ทุกโครงการได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล   และได้รวบรวมแผนงาน/

โครงการ  ของส่วนราชการอื่นที่จะมาดำเนินการในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ. ศ.  2564

1.1   เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ  แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1.2   เพื่อเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนการดำเนินงาน / โครงการทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  2564

1.3   เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น

1.4   เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด

ต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1.5   เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา    ในการควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

1.6   เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  มีความสะดวกรวดเร็ว   สามารถ

ตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1   เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเขา  เก็บรวบรวมข้อมูล  แผนงาน / โครงการ  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวเขา    โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ   และระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนที่  3  การประกาศผลการดำเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวเขา   นำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน

การดำเนินงาน     แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา      เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

3. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

3.1   แสดงถึงความชัดเจนในการทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

3.2   แสดงความสอดคล้องและชัดเจนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.3   มีความสะดวกในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ

3.4   การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน / โครงการประจำปี  มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

3.5   มีความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

3.6   เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา    ในการควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

-1-

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 18 6 | 24.00 8.00 | 10,719,000 2,038,500 | 33.24 6.32 | โครงการส่งน้ำฯ กองช่าง,กรมส่งเสริมฯ กองช่าง |
| รวม | 24 | 32.00 | 12,757,500 | 39.56 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.3 แผนงานสาธารณสุข 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.7 แผนงานงบกลาง | 5 1 15 2 1 2 3 | 6.67 1.33 20.00 2.67 1.33 2.67 4.00 | 140,000 30,000 310,000 40,000 20,000 130,000 15,458,400 | 0.44 0.10 0.96 0.12 0.06 0.40 47.94 | สำนักปลัด สำนักปลัด กองสาธารณสุข สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษาฯ สำนักปลัด |
| รวม | 29 | 38.67 | 16,128,400 | 50.02 |  |

-2-

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 3.1 แผนงานการศึกษา | 10 | 13.33 | 2,662,840 | 8.26 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 10 | 13.33 | 2,662,840 | 8.26 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 4.00 | 220,000 | 0.68 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 3 | 4.00 | 220,000 | 0.68 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 1 | 1.33 1.34 | 30,000 20,000 | 0.10 0.06 | สำนักปลัด กองสาธารณสุข |
| รวม | 2 | 2.67 | 50,000 | 0.16 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 1 | 8.00 1.33 | 375,000 50,000 | 1.16 0.16 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 9.33 | 425,000 | 1.32 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 75 | 100 | 32,243,740 | 100 |  |

-3-

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว ตำบลหัวเขา | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว จำนวน 1 แห่ง | 3,000,000 | คลองมะขามเฒ่า-กระเสียวตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 275,000 | เริ่มจากบริเวณบ้านนายทองย่อน น้ำแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายวัฒนะ กาฬภักดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-4-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามที่แบบกำหนด | 268,000 | เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิมบ้านนายบุญหวาน รื่นสวัสดิ์ ถึง บริเวณสามแยกถนนลูกรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 บ้านปากดง | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 320,000 | เริ่มจากบริเวณนานายวินัย วนิชยากรณ์ ถึงบริเวณนานางสาวสำออย กาฬศร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 บ้านเขาเขียว | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามที่แบบกำหนด | 320,000 | เริ่มจากถนนค.ส.ล. เดิม นานายชุมพล สกุล ถึงบริเวณ เชิงเขาเขียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-5-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามที่แบบกำหนด | 322,000 | เริ่มจากบริเวณบ้านนายหล่อ แป้นเขียว ถึง บริเวณบ้านนางจำเนียร โฉมเชิด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สพ.ถ.123-22 หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 337 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,022 ตร.ม. | 1,061,000 | ทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.123 - 22 หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ประเภทค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกบึง ลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,272 ลูกบาศก์เมตร | 1,975,000 | บึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9 | โครงการขุดลอก คลองน้ำ หมู่ 5 บ้านน้ำพุ | ปากกว้าง 6.30 - 11.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.25 เมตร ยาวรวม 1,313 เมตร | 178,000 | เริ่มจากบริเวณบ่อยืมคลอง มอ.นานายเจียม กลิ่นหอม ถึงบริเวณนานายชู โพธิ์หอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ 10 บ้านหัวเขา | -ปากกว้าง 2.10 - 3.70 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 - 1.50 เมตรยาวรวม 1,535 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่า-ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 105,000 | เริ่มจากบริเวณท่อนายเหยาะ สกุลถึงบริเวณนานายทองสุข พ่วงลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ 10 บ้านหัวเขา | -ปากกว้าง 1.50 - 3.50 เมตร ก้นกว้าง 0.30 - 0.60 เมตร ลึก 1.20 - 1.50 เมตรยาวรวม 1,765 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่า-ศูนย์กลาง 0.60 เมตร | 170,000 | เริ่มจากบริเวณที่นานายทศพล ปรึกษา ถึงบริเวณที่นานายสำราญ วงษ์สุวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12 | โครงการขุดลอกคู ฝั่งตะวันตก หมู่ 9 บ้านเขาเขียว | ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.80 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม 695 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร | 260,000 | เริ่มจากบริเวณนานายสันธะ พงษ์ไทย ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 3,9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขุดลอก คูส่งน้ำ หมู่ 4 บ้านวัดไทร | ปากกว้าง 1.60 - 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 65,000 | เริ่มจากบริเวณคลอง มอ. ที่นานางสำอาง โพธิ์รัง ถึง บริเวณที่นานางยุพิน สังข์สุวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่ 4 บ้านวัดไทร | วางท่อประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” และ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ชั้น 8.5 ยาวรวม 1,250 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 300,000 | เริ่มจากบริเวณหอประปา วัดไทร ถึงบริเวณบ้านนางลักขณา รุ่งโรจน์ธีระ และบริเวณที่ดินนายเสถียร กิ่งพุ่ม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15 | โครงการซ่อมแซม หินก่อ หินเรียง ทรบ.ปากคลอง ร.2 ข สามชุก 1 ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมหินก่อ หินเรียง ทรบ. ปากคลอง ร.2 ข สามชุก 1 จำนวน 1 แห่ง | 600,000 | ทรบ. ปากคลอง ร.2 ข สามชุก 1 ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซม ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้านาท้ายคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย ม.-อ. ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้านาท้ายคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 1,200 ตารางเมตร | 550,000 | คลองส่งน้ำ 5 ซ้าย ม.-อ. ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง ร. 2 ข สามชุก 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง ร.2 ข สามชุก 1 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง | 450,000 | ท่อระบายน้ำทิ้ง ร.2 ข สามชุก 1 ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซม หินก่อ หินเรียง ท่อลอดถนนคลอง ร.สามชุก 1 กม. 21 + 200 ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมหินก่อ หินเรียง ท่อลอดถนนคลอง ร. สามชุก 1 กม. 21 + 200จำนวน 1 แห่ง | 500,000 | คลอง ร. สามชุก 1 กม.21+200 ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 18 |  | 10,719,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านฉวาก | ปรับปรุงกว้าง 12 เมตร ยาว 14.50 เมตร พร้อมรั้ว | 300,000 | หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณศาลา หมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งเสียง ตามสายประชาสัมพันธ์ หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน | หอกระจายข่าว กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง รวมไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร พร้อมระบบขยายเสียง | 290,000 | หมู่ 11 บ้านหนอง กระด่าน บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่-บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถังน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ 1 บ้านเขาคีรี | ขนาดถังน้ำจุรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. | 499,000 | บริเวณ โรงสีชุมชน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 2 บ้านหัวเขา | ดาด ค.ส.ล. กว้าง 2.40 - 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.80 - 1.00 เมตร ยาวรวม 78 เมตร พร้อมวางท่อ ตามแบบที่กำหนด | 350,000 | เริ่มจากศาลตาเจ้าบ้าน ถึง บริเวณ บ้านนายวิสูตร เกตุแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 6 บ้านหัวเขา | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว118 เมตร ลึก 0.45 เมตร ตามที่แบบกำหนด | 366,000 | เริ่มจากบ้านนายแฉล้ม น้ำแก้ว ถึงบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเจาะบ่อ น้ำบาดาล น้ำอุปโภค บริโภค หมู่ 1 บ้านเขาคีรี | เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 90 เมตร ตามที่แบบกำหนด | 233,500 | หมู่ 1 บ้านเขาคีรี บริเวณ โรงสีชุมชน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 2,038,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการตามแนว พระราชดำริหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ำดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ | 30,000 | สี่แยกปากดง และจุดอื่นที่เห็นสมควร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยธรรมะ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 50,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

2.3  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา หมู่ 1 - 12 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา หมู่ 1 - 12 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 15 |  | 310,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลหัวเขา | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล หัวเขา | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม | ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเขาคัพ | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 100,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

2.7  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | การสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหัวเขา | 12,428,400 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพตำบลหัวเขา | 2,880,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลหัวเขา | 150,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 15,458,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 15,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 100,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 30,000 | สถานที่เรียนรู้ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 277,740 | ศพด.บ้านน้ำพุ ศพด.วัดไทร | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก และเด็ก ป.1 - ป.6 | 776,100 | ศพด. และ โรงเรียนในเขตตำบล | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนปากดง | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 204,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน บ้านปากดง | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดฉวาก | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 240,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน วัดฉวาก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไทร | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 264,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน บ้านวัดไทร | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำพุ | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 504,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน วัดน้ำพุ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวเขา | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 252,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน วัดหัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 |  | 2,662,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัด เตรียมพิธีเปิดงาน ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 100,000 | เขามณฑป วัดหัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ | 100,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 220,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้ วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ | ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา หมู่ 1 - 12 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

5.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

6.  ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน | -อบรมสัมมนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ -ศึกษาดูงาน เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ | 250,000 | อบต. หัวเขา และสถานที่ศึกษาดูงาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา หมู่ 1 - 12 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โครงการอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | อุดหนุนงบประมาณ | 15,000 | เทศบาลตำบลเขาดิน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี | อุดหนุนงบประมาณ | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 375,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | 50,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |