บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงระบบและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออการอุปโภคบริโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) บำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (2) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| รวม | 24 | 100,000 | 24 | 100,000 | 24 | 100,000 | 72 | 300,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำไฟทางสาธารณะ อาคารสาธารณะประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) ซ่อมแซมสะพาน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) ก่อสร้างสะพาน คสล. | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 |
| (3) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (4) ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (5) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | 1-12 | 50,000 | 1-12 | 50,000 | 1-12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (6) ก่อสร้างบำรุงรักษาปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุก | 41 | 4,744,328 | 41 | 4,744,328 | 41 | 4,744,328 | 123 | 14,232,984 |
| (7) ขยายผิวจราจร | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 4 | 3,200,000 | 4 | 3,200,000 | 4 | 3,200,000 | 12 | 9,600,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| (9) โครงการติดตั้งราวเหล็กข้างทาง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (10) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกก์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) ก่อสร้างถนน คสล. | 57 | 13,114,000 | 57 | 13,114,000 | 57 | 13,114,000 | 150 | 39,342,000 |
| (12) ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง | 4 | 1,714,554 | 4 | 1,714,554 | 4 | 1,714,554 | 12 | 5,143,662 |
| (13) ติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (14) ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 3 | 300,000 |
| (16) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง | 16 | 1,407,218 | 16 | 1,407,218 | 16 | 1,407,218 | 48 | 42,216,654 |
| รวม | 175 | 66,858,562 | 175 | 66,858,562 | 175 | 66,858,562 | 525 | 200,575,686 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระบบแปลงนา กำจัดวัชพืชคลองงส่งน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (2) ขุดลอกคูส่งน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล. | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 12 | 50,000 | 36 | 150,000 |
| (3) ขุดลอกพร้อมดาดคนกรีตคูส่งน้ำ | 12 | 20,000 | 12 | 20,000 | 12 | 20,000 | 36 | 60,000 |
| (4) ก่อสร้างบานปิด – เปิดน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) ลงหินยาแนว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) ขุดสระน้ำและพื้นฟูแหล่งน้ำ | 2 | 1,500,000 | - | - | - | - | 2 | 1,500,000 |
| รวม | 38 | 1,620,000 | 36 | 150,000 | 36 | 150,000 | 108 | 510,000 |

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการประชาสัมพันธ์ อบรม รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย | 2 | 60,000 | 2 | 60,000 | 2 | 60,000 | 9 | 180,000 |
| (2) โครงการตรวจร่างกายประชาชนและ ผู้สูงอายุ | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 3 | 60,000 |
| (3) โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| (4) โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 1 | 120,000 | 1 | 120,000 | 1 | 120,000 | 9 | 360,000 |
| รวม | 5 | 210,000 | 5 | 210,000 | 5 | 210,000 | 15 | 630,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการระงับและป้องกันโรคติดต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 2 | 170,000 | 2 | 170,000 | 2 | 170,000 | 6 | 510,000 |
| (2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 3 | 120,000 |
| (3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อตามสถานการณ์ | 3 | 200,000 | 3 | 200,000 | 3 | 200,000 | 9 | 600,000 |
| รวม | 6 | 410,000 | 6 | 410,000 | 6 | 410,000 | 18 | 1,230,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) อุดหนุนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (2) อุดหนุนโครงการปรับปรุงห้องสุขาโรงเรียน | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (3) สนับสนุนช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) อุดหนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม | 1 | 90,000 | 1 | 90,000 | 1 | 90,000 | 3 | 2,700,000 |
| (5) โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (6) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ | 1 | 75,000 | 1 | 75,000 | 1 | 75,000 | 3 | 225,000 |
| รวม | 5 | 315,000 | 5 | 315,000 | 5 | 315,000 | 15 | 945,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) อุดหนุนโครงการร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (3) อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (4) โครงการคนดีศรีสุพรรณ | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 3 | 900,000 |
| (5) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา | 1 | 400,000 | 1 | 400,000 | 1 | 400,000 | 3 | 120,000 |
| (6) วันเด็กแห่งชาติ | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 3 | 120,000 |
| (7) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | 70,000 | 1 | 70,000 | 1 | 70,000 | 3 | 210,000 |
| (8) โครงการพาผู้สูงอายุไหว้พระ | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 3 | 300,000 |
| รวม | 7 | 1,010,000 | 7 | 1,010,000 | 7 | 1,010,000 | 21 | 3,030,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬา นันทนาการ และต่อต้านยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 3 | 90,000 |
| (2) โครงการลานกีฬาตำบล | 1 | 60,000 | - | - | - | - | 1 | 60,000 |
| (3) โครงการอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ | 1 | 50,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 3 | 90,000 |
| (4) อุดหนุนโครงการท้องถิ่นสามัคคี รวมพลังปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (5) อุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (6) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 3 | 90,000 |
| (7) โครงการอยู่ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 3 | 450,000 |
| รวม | 7 | 440,000 | 6 | 320,000 | 6 | 320,000 | 19 | 1,080,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬา นันทนาการ และต่อต้านยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) อุปกรณ์ที่ออกกำลังกายหมู่ 4,6,9,10,11,12 | 5 | 2,000,000 | 5 | 2,000,000 | 5 | 2,000,000 | 15 | 6,000,000 |
| รวม | 5 | 2,000,000 | 5 | 2,000,000 | 5 | 2,000,000 | 15 | 6,000,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกป้องสถาบันและป้องกันบรรเทาสารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการราษฎรอาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล (อสต.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| (3) โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| รวม | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 |  | 30,000 | 3 | 90,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมดูแลสตรี เด็ก และคนพิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1 | 180,000 | 1 | 180,000 | 1 | 180,000 | 3 | 540,000 |
| (2) โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1 | 120,000 | 1 | 120,000 | 1 | 120,000 | 3 | 360,000 |
| (3) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 3 | 90,000 |
| (4) โครงการฝึกอาชีพให้สตรีและผู้ด้อยโอกาส | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| (5) โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัว | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| รวม | 5 | 350,000 | 5 | 350,000 | 5 | 350,000 | 15 | 1,050,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 3 | 60,000 |
| (2) สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 2 | 200,000 |
| (3) เมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) สนับสนุนอาชีพให้แก่สตรีและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 3 | 60,000 |
| (5) โครงการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 3 | 120,000 |
| รวม | 4 | 180,000 | 4 | 180,000 | 4 | 180,000 | 12 | 540,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรของ อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 3 | 900,000 |
| (2) โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามหลักสูตรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) อุดหนุนโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติงาน อปท. | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 3 | 300,000 |
| รวม | 2 | 400,000 | 2 | 400,000 | 2 | 400,000 | 9 | 1,200,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) จัดทำเว็บไซด์ (Website) ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| รวม | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 3 | 600,000 |
| (2) โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| รวม | 2 | 210,000 | 2 | 210,000 | 2 | 210,000 | 6 | 630,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) สนับสนุนประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. เป็นศูนย์ สุขภาพตำบลหัวเขา | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 3 | 450,000 |
| รวม | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 6 | 600,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบน้ำเสียและขยะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 8 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (2) จัดซื้อถังขยะ | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| (3) จัดเก็บขยะหมู่ 7 บ้านฉวาก | 1 | 78,000 | 1 | 78,000 | 1 | 78,000 | 3 | 234,000 |
| (4) โครงการขยะบุญ | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 3 | 60,000 |
| (5) จัดซื้อรถเก็บขยะ | 1 | 999,999 | 1 | 999,999 | 1 | 999,999 | 3 | 2,999,997 |
| รวม | 5 | 1,197,999 | 5 | 1,197,999 | 5 | 1,197,999 | 15 | 3,593,997 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า   และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | บำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมประปา | หมู่ที่ 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา | ส่วนโยธา |
| 2. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้เพิ่มขึ้น | หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | ส่วนโยธา |
| 3. | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ใช้ในการซ่อมแซมให้ราษฎรมีไฟใช้ทุกครัวเรือน | หมู่ที่ 1 - 12 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
| 4. | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ใช้ในการซ่อมแซม | หมู่ที่ 1 - 12 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 5. | โครงการปรับปรุงและขยายระบบท่อน้ำประปา ต่อท่อจากหมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ถึงหมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สะดวกยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 3,10 | 158,300 | 158,300 | 158,300 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา | ส่วนโยธา |
| 6. | โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมย้ายที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สะดวกยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 9 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 7. | โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมถมดิน อาคารควบคุมระบบประปาและขุดเจาะบ่อประปา มีความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สะดวกยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 11 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา | ส่วนโยธา |
| 8. | โครงการเปลี่ยนที่กรองน้ำพร้อมมซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาบ้านโปร่งดอนแค | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สะดวกยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 9. | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน | หมู่ที่1-12 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน ชีวิตประจำวัน | ส่วนโยธา |
| 10. | ก่อสร้าง บำรุงรักษาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง - หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (บริเวณหน้าวัดคีรีทรงธรรม) - หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (บริเวณสะพานคอนกรีตไปหมู่บ้านท้ายน้ำ) - หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (บริเวณบ้านนายสงุ่น วงษ์จันทร์ ถึงบ้านนางมณเทียร เข็มเงิน) | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 | 44,760 44,760 44,760 | 44,760 44,760 44,760 | 44,760 44,760 44,760 | ประชาชนมีการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | - หมู่ที่ 3 โครงการลงลูกรังถนนคันคลองกระเสียว หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร ตำบลหัวเขา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,650 เมตร - หมู่ที่ 4 โครงการลงถนนลูกรัง คันคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง หมูที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 5 โครงการลงลูกรังบริเวณหน้าบ้านนายโฮ้ สังข์งามหมู่ที่5 ถึงถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายมนู บุญเมือง ถึงบ้านนางชุลี สิมมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว1,200 เมตร หมู่ที่ 5พร้อมปรับเกลี่ย | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการ คมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 3,4 หมู่ที่ 4,5 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 | 179,040 179,040 22,000 50,000 | 179,040 179,040 22,000 50,000 | 179,040 179,040 22,000 50,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | - หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนายแช่ม สังข์งาม ถึงบ้านนายประจบ ทองคำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร -หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนายชม น้ำทิพย์ ถึงบ้านนายสำเนียง ศรีสุข กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการ คมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 | 179,040 150,000 | 179,040 150,000 | 179,040 150,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทุกสายในพื้นที่ตำบลหัวเขา กว้าง 4 เมตร ยาว12,000 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลาดยางสายท่าช้าง-ด่านช้างเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสุนทร ทัดเกสร ถึงนานายสุชาติสูงปานเขา กว้าง 4.00 เมตร ยาว1,900 เมตร หมู่ที่ 6 พร้อมปรับเกลี่ย | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการ คมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 1-12 หมู่ที่ 6 | 1,990,000 85,000 | 1,990,000 85,000 | 1,990,000 85,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรังคันคลองทิ้งน้ำ(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 จากแยกถนนคันคลองมะขามเฒ่า –อู่ทอง กว้าง 5 เมตรยาว 3,255 เมตร -โครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรังถนนคันคลองทิ้งน้ำ(ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 จากแยกคันคลองมะขามเฒ่า ช่วงที่ 1 ถึงนานายทิพย์ น้ำทิพย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,275 ลบ.ม | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการ คมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 | 334,518 711,000 | 334,518 711,000 | 334,518 711,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการสร้างถนนดินต่อจากนานายไล้ ถึงนานายเม้ง ระยะทาง 300 เมตร -โครงการสร้างถนนดินจากบ้านนางจุฑาทิพย์ มูลเมือง ถึงนานางวัง สิมมา ระยะทาง 300 เมตร -โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางละมุด ภูฆัง ถึงบ้านนางพุด ใจมั่น ระยะทาง 200 เมตร | เพื่อใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และคมนาคม เพื่อใช้ขนส่งพืลผลทางการเกษตร และคมนาคม เพื่อใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และคมนาคม | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 | 334,518 334,518 50,000 | 334,518 334,518 50,000 | 334,518 334,518 50,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการสร้างถนนดินจากแยกลาดยางบ้านเขาเขียว ถึงนานางวรรณา | เพื่อใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และคมนาคม | หมู่ที่ 9 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบ้านนายสันธะไปถึงคลองอีเป็ด หมู่ที่ 9 กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 9 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาเขียวกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการ คมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 9 | 215,110 | 215,110 | 215,110 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณนานายวิโรจน์ น้ำแก้ว หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 9 | 44,720 | 44,720 | 44,720 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณฟาร์มไก่ไปถึงนานายอื้น จันทร์เงิน หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 9 | 44,720 | 44,720 | 44,720 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บริเวณสำนักสงฆ์ หมู่1สาขา 101(คลองอีเป็ดตลอดสาย)กว้าง 6 เมตร ยาว 5000 เมตร ฝั่งซ้าย | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการ คมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 9 | 223,600 | 223,600 | 223,600 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายในพื้นที่หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 10 | 223,600 | 223,600 | 223,600 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -โครงการเสริมถนนลูกรังให้สูงขึ้น จากนานายออม สังข์งาม ถึงนานายหยด ระยะทาง 3,000 เมตร | เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 5 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก - กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร ทุกสายในพื้นที่ตำบลหัวเขา โครงการก่อสร้างถนนคันดิน กันน้ำ - กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร - สร้างถนนรอบเขาดินบ้านกระเสียว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อจำนวน 10 จุด | เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรป้องกันน้ำท่วม ไร่นาและที่อยู่อาศัย | หมู่ที่ 1 – 12 หมู่ที่ 1 – 12 หมู่ที่ 3 | 139,600 161,700 200,000 | 139,600 161,700 200,000 | 139,600 161,700 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | โครงการก่อสร้างสะพานปูน ข้ามคลองทิ้งน้ำ - กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร บริเวณนานางสนุ่น ทองรอด หมู่ที่ 1,2,9 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน - ซ่อมแซมคอสะพานช่วงบริเวณ บ้านนายสะอาด เกิดโต | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | หมู่ที่ 1,2,9 หมู่ที่ 3 | 1500,000 30,000 | 1,500,000 30,000 | 1,500,000 30,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก - ซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมบดอัด ถนนคันคลอง6 ซ้ายมะขามเฒ่า-อู่ทองจากแยกถนนคันคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ถึงนานายสะอาด เกิดโต(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า1,880 เมตร - ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 จากแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3350 ท่าช้าง – สระบัวกล่ำ ถึงบ้านโปร่งดอนแค ขนาดดผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร | เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 | 592,000 109,872 | 592,000 109,872 | 592,000 109,872 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง -ซ่อมแซมถนนลาดยางกลบหลุมบ่อ ถนนลาดยางทุกเส้นในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านเขาเขียว -ซ่อมแซมถนนลาดยางกลบหลุมบ่อ ถนนลาดยางทุกเส้นในพื้นที่ตำบลหัวเขา | เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก | หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1-12 | 20,000 240,000 | 20,000 240,000 | 20,000 240,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. -โครงการซ่อมแซมถนนแยกจากถนน3350ทางเข้าหมู่บ้านหัวเขา หมู่ที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร โครงการทำร่องระบายน้ำทิ้ง - บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกตุแก้วถึงบ้านนายเบี้ยว ผิวขาว ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 2 - บริเวณบ้านนายประสิทธ์ เกตุ แก้ว ถึงบ้านนางลูกจันทร์ นิ่มนวล ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 | 149,2000 200,000 200,000 | 149,200 200,000 200,000 | 149,200 200,000 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | - บริเวณบ้านนายเอกรัฐ สะราคำถึงคลองทิ้งน้ำ ยาว 500 เมตร หมู่ที่ 6 - บริเวณบ้านนายแสวงถึงศาลา หน้าบ้านนายกประเสริฐ ยาว 550 เมตร หมู่ที่ 10 -บริเวณบ้านนายอดุลย์ พวงงาม ถึงคลองทิ้งน้ำข้างบ้านนายวิรัช ขุมทอง ยาว 610 เมตร -บริเวณบ้านนายซ้อน น้ำทิพย์ ถึงบึงน้ำหน้าวัดน้ำพุ ยาว 20 เมตร | เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่เน่าเสีย | หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 | 333,000 333,000 400,000 20,000 | 333,000 333,000 400,000 20,000 | 333,000 3330,000 400,000 20,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวก มีที่ระบายนำทิ้ง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | -ซ่อมแซมตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ จำนวน 25 แผง หมู่ที่ 10 -โครงการทำร่องระบายน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงเหล็กปิดจากที่พักสงฆ์ถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 ยาว 350 เมตร | เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย เพื่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้เน่าเสีย | หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 | 333,000 333,000 | 333,000 333,000 | 333,000 333,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ - โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล - โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ - โครงการปรับปรุงที่ทำการ หมู่บ้านหมู่ที่ 1พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ต่อจากถนนเดิมบริเวณนา นายทอนถึงนานายโม่ง กว้าง 4 เมตรยาว 1,200 เมตร | เพื่อมีพื้นที่ใช้สอยและบริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ ใช้สอย มีที่ออกกำลังกายพร้อมอาคารที่ ทำการ เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี หมู่ที่ 5 | 5,000,000 20,0000 100 ,000 71,616 | 5,000,000 200,000 100,000 71,616 | 5,000,000 2,000,000 100,000 71,616 | อาคารที่ทำการมีพื้นที่ กว้างขวาง อาคารที่ทำการมีพื้นที่ กว้างขวาง ประชาชนมีที่ออกกำลัง กาย ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | - อุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 | เพื่อใช้ออกกำลังกาย | หมู่ที่ 10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีอุปกรณ์ออก ออกกำลังกาย | ส่วนโยธา |
|  | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากข้าวบริเวณถนนหน้าเขาลูกกลาง หมู่ที่ 10 | เพื่อใช้ตากข้าวและพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ใช้เพื่อการเกษตร | ส่วนโยธา |
|  | - โครงการปรับปรุงสถานที่พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 3 | มีที่ออกกำลังกายพร้อมอาคาร ที่ทำการ | หมู่ที่ 10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ใช้เพื่อการเกษตร | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | - โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | มีอาคารที่ทำการกว้างพร้อมใช้งาน | หมู่ที่ 11 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม | ส่วนโยธา |
|  | -โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายบ้านวัดไทร หมู่ 4 | เพื่อใช้ออกกำลังกาย | หมู่ที่ 4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ส่วนโยธา |
|  | -โครงการปรับสถานที่พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย บ้านเขาเขียว หมูที่ 9 | เพื่อใช้ออกกำลังกาย | หมู่ที่ 9 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | - โครงการปรับพื้นดินอาคารประปาหมู่บ้านให้สูงขึ้นพร้อมสร้างอาคาร หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันน้ำท่วมอุปกรณ์ประปายเสียหาย | หมู่ที่ 11 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อาคารประปาไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม | ส่วนโยธา |
|  | - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการหมู่บ้านเขาเขียว | มีอาคารที่ทำการกว้างพร้อมใช้งาน | หมู่ที่ 9 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 7. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 280 เมตร จากโรงสีถึงบึงกำมะเชียร 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตรบริเวณบ้านนายสัญญา น้ำแก้ว ถึงถนนทางแยก 3) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตรจากหน้าโรงสีศิริไพโรจน์ไปถึงหมู่ที่ 2 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 | 593,600 275,600 212,000 | 593,600 275,600 212,000 | 593,600 275,600 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 4)สร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1ถึงหมู่ที่ 7 บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถึงถนนลาดยางชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร 5)สร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบึง กำมะเชียรถึงสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กท้ายน้ำฉวาก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 | 3,017,000 2,952,000 | 3,017,000 2,952,000 | 3,017,000 2,952,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 2 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณหลังบ้านนายเกลี่ย ขุมทอง 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตรบริเวณบ้านนางม่วย เอี่ยมสะอาดถึงเขตหมู่ที่ 1 3) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตรบริเวณศาลตาเจ้าบ้านถึงบ้าน นางระเบียบ น้ำแก้ว 4) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ 2 ถึงบ้านนางอุบล ขุมทอง | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 2 พื้นที่หมู่ 2 พื้นที่หมู่ 2 พื้นที่หมู่ 2 | 212,000 212,000 212,000 212,000 | 212,000 212,000 212,000 212,000 | 212,000 212,000 212,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 5) สร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 900 เมตร ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมหลังที่ทำการ อบต.หัวเขา หมู่ที่ 2 6)โครงการถนนคสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร จากบ้านนายเกลี่ย ขุมทอง ถึงบ้านนายชะแลง น้ำแก้ว | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 2 พื้นที่หมู่ 2 | 212,000 198,000 | 212,000 198,000 | 212,000 198,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 3 1)โครงการถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร จากบ้านนายจำนงค์ โพธิสุวรรณ ถึงสะพานวัดท่ามะกรูด 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณนานายสมจิตร พวงมาลี ถึงคลองหก 3) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านนายเฉลียวถึงคลองหก | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 2 พื้นที่หมู่ 3 พื้นที่หมู่ 3 | 212,000 1,908,000 212,000 | 212,000 1,908,000 212,000 | 212,000 1,908,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 4 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมทุกสาย ในพื้นที่หมู่ 4 2) สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตรยาว 900 เมตรต่อจากโครงการเดิมหลังโรงเรียนวัดไทร หมู่ 4 ถึงถนนคันคลองทิ้งน้ำหมู่ 8 บ้านปากดง | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 4 พื้นที่หมู่ 4 | 212,000 1,953,000 | 212,000 1,953,000 | 212,000 1,953,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 4 3) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร จากถนนลาดยางถึงบ้านนายอดุลย์ ขาวเงิน 4) สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตรยาว 150 เมตรต่อจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางสุรินทร์ จันทร์รัศมี | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 4 พื้นที่หมู่ 4 | 424,000 212,000 | 424,000 212,000 | 424,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 4 5) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร เริ่มจากแยกถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางละเมียด สัตบุษ | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 4 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 5 1)สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตรหนา0.15 เมตร ยาว 300 เมตร จากบ้านนางทองหล่อ ฤากิจ ถึงถนนลาดยาง 2)สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 150 เมตร จากบ้านนางสุวรรณีถึงถนนคสล.เดิม 3)สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 ยาว 150 เมตร ต่อจากโครงการเดิมจากบริเวณบ้านนายสำเนา จันทร์ลอย ถึงถนนลาดยาง | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 5 พื้นที่หมู่ 5 พื้นที่หมู่ 5 | 636,000 330,000 330,000 | 636,000 330,000 330,000 | 636,000 330,000 330,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 4) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านนายทรัพย์ เมฆฉาย 5) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดน้ำพุ 6) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมบริเวณบ้านนางสำเนียง น้ำเพ็ชร ถึงถนนทางงหลวงชนบท | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 5 พื้นที่หมู่ 5 พื้นที่หมู่ 5 | 212,000 212,000 212,000 | 212,000 212,000 212,000 | 212,000 212,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 7) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมบริเวณบ้านนางสำเนียง ศรีสุข ถึงบ้าน นายชม น้ำทิพย์ 8) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมบริเวณถนน หมูที่ 5 ไปเชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 7 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 5 พื้นที่หมู่ 5 | 212,000 212,000 | 212,000 212,000 | 212,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 9) สร้างถนนคสล.กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวบังอร สังข์งาม ถึงถนนลาดยางบ้านปากดง-บ้านตรอกตาโพธิ์ | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ที่ 5 | 1,563,106 | 1,563,106 | 1,563,106 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 6 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 477 เมตร บริเวณบ้านนางถวิล คงเมือง 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 490 เมตร บริเวณลานตากข้าว หมู่ 6 ถึงบ้านนายสมนึก ราชวงษ์ 3)สร้างถนน คสล.กว้าง4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตรบริเวณบ้านนายสำราญถึงบ่อขยะ 4)สร้างถนนคส.กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 400 เมตร ถนนทุกสายในพื้นที่ หมู่ 6 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 6 พื้นที่หมู่ 6 พื้นที่หมู่ 6 พื้นที่หมู่ 6 | 998,000 1,060,000 212,000 848,000 | 998,000 1,060,000 212,000 848,000 | 998,000 1,060,000 212,000 848,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 5) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร บริเวณบ้านนางชำเรือง ศรีเดช ถึงวัดเขาคีรี 6) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 800 เมตร จากบริเวณบ้านนายหยุ่น สร้อยระย้า 7)สร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 215 เมตร จากบริเวณบ้านนายสำราญ ขาวเงิน ถึงถนน คสล.บริเวณบ้านนายผิวเสาวรส | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 6 พื้นที่หมู่ 6 พื้นที่หมู่ที่ 6 | 212,000 169,600,000 366,000 | 212,000 169,600,000 366,000 | 212,000 169,600,000 366,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 7 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านนายประเสริฐ ยิ้มเนียม 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร จากถนนรอบบึงฉวาก ถึงบ้านนายประเสริฐ ยิ้มเนียม 3) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณหลังวัดฉวากถึงบ้าน นางสังเวียน รื่นสวัสดิ์ | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 7 พื้นที่หมู่ 7 พื้นที่หมู่ 7 | 212,000 212,000 212,000 | 212,000 212,000 212,000 | 212,000 212,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 4) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านหัวถนนถึงคลองทิ้งน้ำ 5) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมทุกสายในพื้นที่หมู่ 7 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 7 พื้นที่หมู่ 7 | 212,000 212,000 | 212,000 212,000 | 212,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 8 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร จากบ้านนายจัน พินิจ ถึงปากตรอก | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 8 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร จากบ้านนายจำลอง เอกอ้น ต่อจากโครงการเดิม | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 8 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | 3) สร้างถนนคสล.กว้าง 4 เมตรหนา0.15 ยาว 100 เมตรต่อจากโครงการเดิมทุกสายในพื้นที่หมู่8 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 8 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 9 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมทุกสายในพื้นที่หมู่ที่ 9 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 9 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | 2)สร้าง ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,700 เมตร จากบ้านเขาเขียวถึงบ้านกระเสียว | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 9 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น |
|  | 3) สร้างถนนคสล.กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตรจากบ้านนายมานะ ช้างวงค์ ถึงฟาร์มไก่ | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 9 | 848,000 | 848,000 | 848,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 10 1)สร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตรต่อ จากโครงการเดิมทุกสายในพื้นที่ หมู่ที่ 10 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 10 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร จากบริเวณสำนักสงฆ์ถึงบ้านผู้- ใหญ่ประสิทธิ์ สูงปานเขาหมู่ที่10 | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 10 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | 3) สร้างถนน ลาดยางกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร จากบ้านนางระยอง เลอศักดิ์พงษา ถึงถนนลาดยางไปบ้านกระเสียว | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 10 | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 4)สร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 350 เมตรจากบ้านนายฮุ้น เจตนเสน ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สูงปานเขา | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 10 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 11 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมทุกสายในพื้นที่หมู่ที่ 11 | พื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 11 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตรจากบ้านนายบุญหวาน รื่นสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสวย ศรีมะปรางค์ | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 11 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | หมู่ที่ 12 1) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ต่อจากโครงการเดิมทุกสาย ในพื้นที่หมู่ 12 2) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านนายมั่น ถึงบ้าน นายเหมาะ ต่อจากโครงการเดิม | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 12 พื้นที่หมู่ 12 | 212,000 212,000 | 212,000 212,000 | 212,000 212,000 | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 3) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร บริเวณบ้านนางมาลัย เนียมเงิน ถึงวัดตรอกตาโพธิ์ 4) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร ต่อจากโครงการเดิม บริเวณบ้านนายสมาน นาเอก ถึงบ้านนายประเทือง อินทพันธ์ | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่หมู่ 12 พื้นที่ หมู่ 12 | 2,120,000 240,000 | 2,120,000 240,000 | 2,120,000 240,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
|  | 5) สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 จากบ้าน นายประจักษ์ แป้นเขียว ถึงบ้านนายเหมาะ แป้นเขียว | เพื่อใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | พื้นที่ หมู่ 12 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 8. | ติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน และปรับปรุงซ่อมแซม | เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ได้อย่างทั่วถึง | จำนวน 12 หมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับฟังข่าวสารได้ทั่วถึง และชัดเจนยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 9. | แทงค์น้ำความจุ 2,000 ลิตรจำนวน 10 ถัง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 12 | เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 12 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริ โภคที่ถูกสุขอนามัย | ส่วนสาธารณสุข |
| 10. | เพิ่มถังเก็บน้ำประปาเพื่อขยาย กำลังส่ง | เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 7 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค | ส่วน สาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 11. | ปรับปรุงระบบประปาพร้อมย้ายที่ตั้ง | เพื่อระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพ | หมู่ที่ 9 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่ถูกสุขอนามัย | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 - 12 | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก | พื้นที่คลองหมู่ที่ 1-12ตำบลหัวเขา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทำให้ระบบชลประทาน มีการระบายน้ำที่สะดวกกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 2. | ขุดลอกคูส่งน้ำและวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 12 | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก | พื้นที่ตำบลหัวเขา หมู่ที่ 1 - 12 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทำให้ระบบชลประทาน มีการระบายน้ำที่สะดวกกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 3. | ขุดลอกพร้อมดาดคอนกรีต คูนาส่งน้ำ | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | พื้นที่ตำบลหัวเขา หมู่ที่ 1 - 12 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 4. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันออกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 5. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันออกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 6. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันออกขนานคลองมะขามเฒ่า ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 7. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันออกขนานคลองมะขามเฒ่า ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 วัดไทร | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 8. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันออกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 9. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันตกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 10. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันตกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 11. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันตกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 12. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันตกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 วัดไทร | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 13. | โครงการขุดคลองระบายน้ำฝั่งงตะวันตกขนานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 14. | โครงการขุดคลองอีเป็ด (เริ่มจากท้ายคลอง) ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 8.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 1,945,000 | 1,954,000 | 1,954,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 15. | โครงการขุดคลองท้ายน้ำบึงฉวาก ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.5 เมตร ยาว 3,100 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | 1,989,000 | 1,989,000 | 1,989,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 16. | โครงการขุดลอกคูน้ำรอบเขา (เขาดิน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร | เพื่อให้ระบบการชลประทาน ทางด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |
| 17. | โครงการขุดสระน้ำและพื้นฟู แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขภัยแล้ง หมู่ 5,12 | ราษฏรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการรดำรงชีพและทำการเกษตร | หมู่ที่ 5,12 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ประชาชนมีน้ำใช้สะดวกกในการทำการเกษตร | ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 18. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณหน้าาโรงเรียนวัดไทรไปถึงคลองใหญ่ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 19. | ฝังท่อระบายน้ำ Ø 60 ซ.ม ปริมาณ 10 จุดจำนวนท่อ 50 ท่อนท่อ Ø 100 ซ.ม หมู่ 4 | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 20. | ขุดลอกคูส่งน้ำจากคลอง ม.อ.มะขามเฒ่าอู่ทองขนาดกว้าง15 เมตรลึก 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรสะดวก | หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 21. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณนานายทศพล ปรึกษา ถึงคลองมะขามเฒ่า- อู่ทอง พร้อมฝังท่อØ60 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก1.00 เมตร ยาว 4,600 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 22. | ขุดลอกคูจากนานายประทุม ขาวเงิน ถึงนานางเกสร คชกูลพร้อมฝังท่อØ 60ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก1.00 เมตร ยาว 800 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 23. | โครงการขุดลอกคลองสายอู่ตะเภา-ปากดง ยาว 1,500 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 1,999,000 | 1,999,000 | 1,999,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 24. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณคลองงลาดปลาเคล้าพร้อมเปลี่ยนท่อถึงบริเวณท้ายหมู่บ้านขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 25. | โครงการขุดลอกหนองน้ำลาดปลา เคล้าถึงจุดขุดลอกเดิม(ฟารม์ไก่) ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานด้านการเกษตรมีความสะดวก | หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 26. | โครงการขุดลอกคูนาจากบริเวณ นา นางหัน จันทร์ลอยถึงนานางสมบัติ ระยะทาง 1800 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุดขนาดØ 60 ซม. 7 ท่อน | เพื่อให้ระบบชลประทานมีความสะดวก | หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 27. | โครงการขุดลอกคูนาจากบริเวณนา นายยอด ถึงนานายสังข์ ระยะทาง 1,300 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานมีความสะดวก | หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 28. | โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าบ้านนายประสิทธิ์-นางอุบล พร้อมวางท่อ 1 จุดขนาดØ 100 ซม. 40 ท่อน | เพื่อให้ระบบชลประทานมีความสะดวก | หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 29. | โครงการขุดลอกคูนานายเรียน น้ำแก้ว ระยะทาง 300 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุดขนาดØ 60 ซม. 7 ท่อน | เพื่อให้ระบบชลประทานมีความสะดวก | หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 30. | โครงการสร้างดาดคอนกรีตจากท่าเจ๊ก ช้วน ถึงบ้านนายทองเหมาะ เอี่ยมสะอาด ระยะทาง 500 เมตร | เพื่อให้ระบบชลประทานมีความสะดวก | หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนได้รับความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 31. | โครงการขุดลอกเหมืองจากนานางวันเพ็ญ หมู่ที่ 4 ถึงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 4 ระยะทาง 2,000 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 4,6 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 32. | โครงการขุดลอกเหมืองจากบ้านนายเจริญ ทัดเกสร ถึงนานายประทุม ขาวเงิน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 4 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 33. | โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ำจากบ้านนนายเสนอ ขาวเงิน ถึงบ้านนายบรรจบ ม่วงมูล ขนาดกว้าง 6 เมตรลึก 3.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมุ่ที่ 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 34. | โครงการขุดลอกคลอง อีเป็ด หมู่ที่ 1,3,9 ปากกว้าง 18 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 4,660 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 1,3,9 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 35. | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ คลองมะขามเฒ่าอู่ทอง-คลองอีเป็ด หมู่ที่ 2,6 ตำบลหัวเขา ปากกว้าง 19 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,040 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 2,6 | 1,930,000 | 1,930,000 | 1,930,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 36. | โครงการขุดลอกคูน้ำจากนานายทวีป คลองหก ถึงที่นานายจำนงค์โพธิ์สุวรรณ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตรลึก 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 37. | โครงการท่อทิ้งน้ำลงคลองกระเสียว บริเวณหน้าบ้านนายอำนวย ขำสุวรรณ ท่อØ40 จำนวน 8 ท่อน | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 3 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 38. | บานประตูเหล็กปิดเปิดน้ำ | เพื่อควบคุมการเปิดปิดของน้ำ | หมู่ที่ 3,8 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 39. | โครงการขุดลอกคันบ่อยืมจากนานางสิริ นุ่มผล ถึงนานายเฉลียว กว้าง 6 เมตรลึก 3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตรพร้อมเปลี่ยนท่อØ80 รวม 12 จุด | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 40. | โครงการขุดลอกคูจากคันคลองหกถึงคันคลองกระเสียว ยาว 700 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 3 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 41. | โครงการขุดคูข้างถนนสายดงหนองอีดอกเพื่อช่วยระบายน้ำพร้อมฝังท่อØ 100 กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร | เพื่อป้องกันถนนสายดงหนองอีดอกพังทลายจากการไหลของน้ำ | หมู่ที่ 5 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ถนนไม่พังทลาย | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 42. | โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำอีเป็ด หมู่ที่ 1,9 ตำบลหัวเขา | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 1,9 | 1,977,000 | 1,977,000 | 1,977,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 43. | โครงการขุดลอกคลองหมอน้อม หมูที่ 5 บ้านน้ำพุ | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 5 | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,834,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 44. | โครงการขุดลอกคูคลอง 4 ถึงนานายใจ ผาสุก หมู่ที่ 7 ยาว 300 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 7 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 45. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณเขตติด ต่อหมู่ที่12กับหมู่ที่7ถึงนานายเต๊ะ ระยะทาง 1,500 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 7 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 46. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณนานายยปาน ถึงนานายกวง สุขสกุลรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,500 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 7 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 47. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณไร่ปลา เคล้า ถึงบ้านนายยก หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,700 เมตร พร้อมฝังท่อ Ø 80 จำนวน 6 ท่อน | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 9 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความ สะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 48. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณไร่ปลา เคล้า ถึงนานายสิงห์ ทองรอด หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,600 เมตร ท่อØ 80 จำนวน 6 ท่อน | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 9 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 49. | โครงการขุดลอกคูน้ำ2ฝั่งซ้าย-ขวา บริเวณหน้าบ้านนายสันธะ พงษ์ไทย ถึงสะพานคลองอีเป็ด ระยะทาง 700 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 9 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 50. | โครงการขุดลอกคูน้ำบริเวณศาลเจ้า พ่อเขาเขียว ถึงถนนหลังเขา ระยะทาง 1,000 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 9 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 51. | โครงการขุดลอกคูทุกเส้นในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 9 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 52. | โครงการขุดลอกคูบริเวณนานายน้อย กลิ่นหอม ถึงคลองทิ้งน้ำหมอน้อม หมู่ 11 ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 2 เมตร พร้อมฝังท่อประมาณ 20 จุด ท่อØ 60 | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 8 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 53. | โครงการขุดลอกคูบริเวณคลองหกถึงนานายจำเนียร คชกูล ระยะทาง 1,200 เมตร กว้าง 2 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 10 | 150,000 | 156,000 | 156,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 54. | โครงการขุดลอกคูจากจากคลองทิ้งน้ำ เขามะคึกถึงคลองทิ้งน้ำหลังวัด ระยะทาง 3,500 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 10 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 55. | โครงการขุดลอกคูจากบริเวณบ้านครูซิ่ว ถึงปากท่อไซฟอน หมู่ 11 ระยะทาง 3,000 เมตร กว้าง 2 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 11 | 150,000 | 156,000 | 156,000 | เกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 56. | โครงการขุดลอกจากนานายเฉลิม จันทร์ลอย ถึงนานายแสวง น้ำทิพย์ หมู่ 12 ระยะทาง1,000 เมตร กว้าง 2 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 12 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | เกษตรกรทำ การเกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  2.  ด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาคันคูส่งน้ำระดับแปลงนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 57. | โครงการฝังท่อระบายน้ำจากบ้านนาย ไร เปี่ยมทอง ลงบ่อยืมเพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วม ท่อน้ำจำนวน 12 ท่อน Ø 40 | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 12 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 58. | โครงการอุดลอยรั่วของสระน้ำเพื่ออแก้ปัญหาภัยแล้ง | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 12 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | เกษตรกรทำการ เกษตรมีความสะดวก | ส่วนโยธา |
| 59. | โครงการฝังท่อ PVC ข้ามทางลาดยางลงบ่อยืม นางเมียง น้ำทิพย์ จำนวน 2 ท่อน ระยะทาง 100 เมตร | เพื่อให้การส่งน้ำมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น | หมู่ที่ 12 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | แก้ปัญหาน้ำท่วมมบ้านเรือนระชาชน | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | อุดหนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | เพื่อให้การสนับสนุนการ จัดการศึกษาปฐมวัยของ อปท. ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เด็กได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดีต่อไป | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ | เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย | จำนวน 1 แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เด็กนักเรียนมีสุขอนามัย ที่ดีและช่วยป้องกันโรคติดต่อ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 3. | อุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมนักเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารดีมีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 4. | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ | เพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน0 | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | นักเรียนได้รับความรู้ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ด้านการสาธารณสุข

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการอุดหนุนเงิน ศสมช. หรือ อสม. ทุกหมู่บ้าน | เพื่อสมทบงบประมาณนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับ สาธารณสุข | 12 หมู่ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนได้รับความรู้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี | ส่วนสาธารณสุข |
| 2. | โครงการตรวจร่างกายประชาชนและผู้สูงอายุ - ตรวจโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ฯลฯ | เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ตรวจร่างกายประจำปี | 1 ครั้ง / เดือน จำนวน 12 หมู่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น | ส่วนสาธารณสุข |
| 3. | โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | 1 ครั้ง / ปี จำนวน 12 หมู่ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ส่วนสาธารณสุข |
| 4. | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | เพื่อสมทบงบประมาณเข้ากองทุนเพื่อนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย | จำนวน 1 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความรู้และมีสุขภาพอนามัยที่ดี | ส่วนสาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ด้านการสาธารณสุข

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2   การระงับและป้องกันโรคติดต่อ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไข โรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ระบาดในชุมชน | จำนวน 12 หมู่ / ปี | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก | ส่วนสาธารณสุข |
| 2. | โครงการป้องกันและแก้ไขโรค พิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว | จำนวน 12 หมู่ / ปี | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากสุนัขและแมวเป็นการควบคุมประชากรของสุนัข และแมว | ส่วนสาธารณสุข |
| 3. | ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อตามสถานการณ์ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่ระบาดในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา | จำนวน 12 หมู่ / ปี | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนในตำบล ไม่เป็นโรคติดต่อ | ส่วนสาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ด้านการสาธารณสุข

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2   การระงับและป้องกันโรคติดต่อ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 4. | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควันกำจัดยุงและแมลงแบบมือ ถือ 2 เครื่อง | เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ระบาดในชุมชน | เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง 2 เครื่อง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก | ส่วนสาธารณสุข |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยน้ำประปาให้กับบคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน | เพื่อความสำอาดของระบบประปา | 1 ครั้ง/ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | น้ำประปาสะอาดไม่มีเชื้อ โรค | ส่วนสาธารณสุข |
| 6. | โครงการสร้างที่ทิ้งขยะพร้อมเตาเผา | เพื่อความสะอาดและแพร่กระจายของเชื้อโรค | หมู่ที่ 5,8 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนหมู่ที่8มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ส่วนสาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ด้านการสาธารณสุข

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2   การระงับและป้องกันโรคติดต่อ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 7. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน | 2 ครั้ง/ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้ประกอบการรับความรู้ ที่ถูกต้อง | ส่วนสาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | อุดหนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | เพื่อให้การสนับสนุนการ จัดการศึกษาปฐมวัยของ อปท. ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เด็กได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดีต่อไป | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 2. | โครงการปรับปรุงห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ | เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย | จำนวน 1 แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เด็กนักเรียนมีสุขอนามัย ที่ดีและช่วยป้องกันโรคติดต่อ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 3. | อุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมนักเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารดีมีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 4. | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ | เพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน0 | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | นักเรียนได้รับความรู้ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา อังกฤษของบุคลากร,ประชาชน, เยาวชนตำบลหัวเขา | เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนตำบลหัวเขา | ประชาชนตำบลหัวเขา | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ประชาชนมีความรู้ภาษา อังกฤษ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น - งานสงกรานต์ | เพื่อสืบสานการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย | 1 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีความรักและสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 2. | อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ เช่น - งานเฉลิมพระชนมพรรษา - วันปิยะมหาราช | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัติย์ | 4 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีน้อมนำคำสอนไปปฏิบัติ | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 3. | โครงการคนดีศรีสุพรรณ | เพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาสังคม | พื้นที่ตำบลหัวเขา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | หมู่บ้านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา - วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา - งานประเพณีตักบาตรเทโว | เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา | จัดงานประเพณี ตักบาตรเทโว ที่วัดหัวเขา | 400,000 | 400,000 | 400,000 | พิธีกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามยังคงสืบทอดต่อไป | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 5. | งานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในตำบล | 1 ครั้ง / ปี | 40,000 | 40,000 | 40,000 | เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมและเน้นการปลูกฝังที่ดีให้กับเด็กและเกิดความสามัคคี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 6. | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี | เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา | 1 ครั้ง / ปี | 70,000 | 70,000 | 70,000 | พิธีกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามยังคงสืบทอดต่อไป | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 7. | โครงการพาผู้สูงอายุไหว้พระ | เพื่อเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ | 1 ครั้ง/ ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบานและผ่องใส | ส่วนสาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการและต่อต้านยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | เพื่อสร่างความสามัคคีและป้องกันการติดยาเสพติด | 1 ครั้ง / ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนเกิดความ สามัคคี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 2. | โครงการลานกีฬาหมู่บ้าน | ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย | พื้นที่ตำบลหัวเขา | 60,000 | - | - | ประชาชนมีสถานที่ เพื่อออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 3. | โครงการอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ออกกำลังกาย | พื้นที่ตำบลหัวเขา | 50,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 4. | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้ จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 ครั้ง / ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ส่งเสริมให้การกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อเสียง | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการอุดหนุนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | อุดหนุนงบประมาณให้จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 1 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทำให้แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการและต่อต้านยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 6. | โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปราบปราม ยาเสพติด | 1 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ลดปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการอยู่ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ต้านปัญหายาเสพติด | เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชนและต้านปัญหา ยาเสพติด | 1 ครั้ง / ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เยาวชนเกิดความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 8. | โครงการอุปกรณ์ชุดออกกำลังกาย บริเวณวัดไทร หมู่ที่ 4 | มีสถานที่ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 9. | โครงการลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 | มีสถานที่ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 10. | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 9 | เด็กและเยาวชนมีที่เล่นและและออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการและต่อต้านยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 11. | โครงการลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกายบริเวณสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 | มีสถานที่ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 12. | โครงการอยู่ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ต้านปัญหายาเสพติด | เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชนและต้านปัญหา ยาเสพติด | 1 ครั้ง / ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เยาวชนเกิดความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 13. | โครงการอุปกรณ์ชุดออกกำลังกาย บริเวณวัดไทร หมู่ที่ 4 | มีสถานที่ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 14. | โครงการลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 | มีสถานที่ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 15. | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 9 | เด็กและเยาวชนมีที่เล่นและและออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการและต่อต้านยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 16. | โครงการอุปกรณ์ชุดออกกำลังกาย บริเวณลานปูนหมู่ที่ 11 | มีสถานที่ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 100,000 | 10,000 | 100,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |
| 17. | โครงการอุปกรณ์ชุดออกกำลังกาย หมู่ที่ 12 | มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย | 1 ครั้ง / ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  4   ส่งเสริมด้านการปกป้องสถาบันและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกิจการของกลุ่ม อปพร. ภายในตำบล | 1 ครั้ง / ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กลุ่ม อปพร. ของตำบล มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี | เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 1 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถสนองนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  และคนพิการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | จำนวน 300 คน จำนวน 500 บาท / คน | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแล | ส่วนการคลัง |
| 2. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ | จำนวน 20 คน จำนวน 500 บาท / คน | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ผู้พิการได้รับการดูแล | ส่วนการคลัง |
| 3. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน 5 คน จำนวน 500 บาท / คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล | ส่วนการคลัง |
| 4. | โครงการสายสัมพันธ์แห่งครอบ ครัว | เพื่อลดช่องว่างและสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัว | ทุกครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวเขา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหาสังคม | ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ด้านสังคม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  และคนพิการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 5. | โครงการเติมเต็มชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้สูง อายุ | ผู้สูงอายุตำบลหัวเขา | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแล | ส่วนการศึกษา |
| 6. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | เพื่อป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | วัยรุ่นพื้นที่ตำบลหัวเขา | 120,000 | 120,000 | 120,000 | วัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย | ส่วนการศึกษา |
| 7. | โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ | ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ | สตรีและเด็กในตำบลหัวเขา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ลดปัญหาสังคม | ส่วนการศึกษา |
| 8. | โครงการสายสัมพันธ์แห่งครอบ ครัว | เพื่อลดช่องว่างและสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัว | ทุกครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวเขา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหาสังคม | ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  5.  ด้านเศรษฐกิจ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพให้กับ ประชาชน | 1 ครั้ง / ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2. | อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล เช่น - กลุ่มผลิตมุ้ง - ทำปุ๋ยชีวภาพ - กลุ่มผลิตน้ำพริก - กลุ่มผลิตขนมจีน - กลุ่มเลี้ยงหมู | เพื่อจ่ายเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล | 3 กลุ่ม / ปี | 100,000 | 100,000 | - | เพื่อเกิดความสามัคคีในกลุ่มและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  5.  ด้านเศรษฐกิจ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 3. | สนับสนุนอาชีพให้แก่สตรีและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพิ่มโอกาสและช่องทางสร้างอาชีพที่เหมาะกับสตรีและผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม | 1 ครั้ง / ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน บุคลากรของ อบต. คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 1 ครั้ง / ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | บุคลากรในองค์กรและผู้นำชุมชน | สำนักปลัด |
| 2. | อุดหนุนโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานของ อปท. | อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอในการทำกิจกรรม ประสานงาน | 1 ครั้ง / ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อปท. ในอำเภอมีการประสานการทำงาน ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการสนับสนุนบุคลากร ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของ อบต. | ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 1 คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | บุคลากรขององค์กรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการอบรมเพื่อประสิทธิภาพของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล | ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้และ สมัครสมานสามัคคี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้บริหารองค์กรและพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข | 1 ครั้ง / ปี | 35,000 | 35,000 | 35,000 | อาสาสมัครสาธารณสุข | ส่วนสาธารณสุข |
| 6. | งบสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. | อุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 1 ครั้ง / ปี | 120,000 | 120,000 | 120,000 | อปท. ประสานการทำงานร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ส่วนสาธารณสุข |
| 7. | งบสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ศสมช. | อุดหนุนงบประมาณให้กับสาธารณสุขมูลฐาน | 1 ครั้ง / ปี | 120,000 | 120,000 | 120,000 | อปท.ประสานการทำงานร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพ | ส่วนสาธารณสุข |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | จัดทำเว็บไซด์ของ อบต. | เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อบต. | มีเว็บไซด์ของ อบต. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อบต. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | 2 ครั้ง / ปี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานของ อบต. | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของ อบต. | 1 ครั้ง / ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนทราบผลการ ดำเนินงานของ อบต. | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | สนับสนุนประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ปลูกต้นไม้ | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง / ปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ถูกทำลายพร้อมกับ ช่วยลดภาวะโลกร้อน | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. เป็นศูนย์สุขภาพตำบลหัวเขา | เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ | 1 ครั้ง / ปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง / ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก ทำลายพร้อมกับช่วยลดภาวะโลกร้อน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 – 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่  7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  2  การจัดระบบน้ำเสียและขยะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2557 | 2558 | 2559 |  | ที่รับผิดชอบ |
| 1. | จัดซื้อถังขยะ | เพื่อจัดหาวัสดุในการใส่ขยะ | จำนวน 100 ใบ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เพื่อให้ชุมชนเป็นเมือง น่าอยู่อาศัย | ส่วนสาธารณสุข |
| 2. | จัดเก็บขยะหมู่ 7 บ้านฉวาก | เพื่อความสะอาดและไม่แพร่กระจายของเชื้อโรค | จัดหาผู้ดูแลความสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | 78,000 | 78,000 | 78,000 | เพื่อให้ชุมชนเป็นเมือง น่าอยู่อาศัย | ส่วนสาธารณสุข |
| 3. | โครงการขยะบุญ | เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะทิ้งขยะให้เป็นที่ | หมู่ที่ 1-12 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เพื่อให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่อาศัย | ส่วนสาธารณสุข |