**ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี** |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ ๘ บ้านปากดง | ๔๙๘,๐๐๐ | ๔๘๗,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๒ | โครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงถนน หมู่ ๑ บ้านเขาคีรี | ๙๗,๐๐๐ | ๙๖,๕๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล หมู่ ๖ บ้านหัวเขา | ๔๐๓,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๔ | โครงการขุดลอกคลอง หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๕ | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่ ๒ บ้านหัวเขา | ๒๙๕,๐๐๐ | ๒๙๔,๔๑๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๖ | โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่ ๓ บ้านกระเสียว | ๘๗,๐๐๐ | ๘๖,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา | ๑๒๙,๐๐๐ | ๑๒๗,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระด่าน จำนวน ๒ เส้น | ๓๒๙,๐๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๓ บ้านกระเสียว | ๑๗๑,๐๐๐ | ๑๖๙,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ | ๗๒๒,๐๐๐ | ๓๑๗,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ | ๒๑๓,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๔ บ้านวัดไทร | ๒๐๕,๐๐๐ | ๒๐๒,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๓ | โครงการขยายถนน คสล หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๔ | โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านฉวาก | ๑๕๕,๐๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านเขาคีรี | ๑๘๘,๐๐๐ | ๑๘๘,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขาจำนวน ๒ เส้น | ๑๔๒,๐๐๐ | ๑๔๒,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านหัวเขา | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี** |  |  |  |  |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านวัดไทร | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านฉวาก  | ๑๓๘,๐๐๐ | ๑๓๘,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๒๒ | โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปั๊มน้ำใต้ดิน หมู่ ๔ บ้านวัดไทร | ๒๕๗,๕๐๐ | ๒๕๗,๕๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
|  | รวม ๒๒ โครงการ | ๔,๗๐๗,๕๐๐ | ๔,๒๖๑,๔๑๐ |  |  |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต หมู่ ๓ บ้านกระเสียว | ๑,๕๙๙,๐๐๐ | ๑,๕๙๕,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๒๔ | โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ | ๒๑๔,๐๐๐ | ๒๐๘,๘๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๒๖ | โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ ๔ บ้านวัดไทร | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงถนน คสล โดยการปูยางแอสฟัสท์คอนกรีต ทับหน้าถนน คสล หมู่ ๖ บ้านหัวเขา | ๔๖๖,๐๐๐ | ๔๖๖,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ ๖บ้านหัวเขา | ๔๔๗,๐๐๐ | ๔๔๗,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ ๖ บ้านหัวเขา | ๒๘๓,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๗ บ้านฉวาก | ๒๘๘,๐๐๐ | ๒๘๘,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา | ๑๓๘,๐๐๐ | ๑๓๘,๐๐๐ | **-** | เงินสะสม |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตหมู่ ๕ หมู่ ๑๑ ตำบลหัวเขา  | ๓,๑๐๗,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | **-** | เงินสะสม |
| ๓๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแคปซีลโดยการปูยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีตสายเขามณฑปหมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | ๒,๒๕๐,๐๐๐ | **-** | โครงการอุดหนุน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี** |  |  |  |  |
| ๓๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากดง – บ้านตรอกตาโพธิ์ หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๙๓๙,๐๐๐ | **-** | โครงการอุดหนุน |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัสท์ทับหน้าถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ ๑๒๓-๒๓ สายเขาโล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี ตำบลหัวเขา  | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๒,๑๒๙,๐๐๐ | **-** | โครงการอุดหนุน |
|  | รวม ๓๕ โครงการ | ๒๒,๘๗๙,๙๙๙ | ๑๕,๒๔๗,๘๐๐ |  |  |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๒๐,๐๐๐ | ๙,๓๒๕ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๒ | โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ๙,๘๕๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๑,๒๕๐,,๐๐๐ | ๑๑,๐๒๐,๘๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๔ | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๒๙๒,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๕ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๘๘,๕๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๓๐,๐๐๐ | ๑๙,๕๔๓.๒๐  | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๗ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ | ๒๐,๐๐๐ | ๙,๕๑๔ | **-** | ข้อบัญญัติ |
| ๘ | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หัวเขา | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | **-** | ข้อบัญญัติ |
|  | รวม ๘ โครงการ | ๑๔,๐๑๐,๐๐๐ | ๑๓๕๙๙๕๓๒.๒๐ |  |  |
| ๙ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ |  | เงินอุดหนุน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๑๑ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | - | เงินอุดหนุน |
| ๑๒ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | - | เงินอุดหนุน |
| ๑๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๑๔ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | - | เงินอุดหนุน |
| ๑๕ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาก | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๑๖ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๑๗ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๑๘ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๑๙ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระด่าน | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๒๐ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ | ๑๙,๔๒๕ | ๑๙,๔๒๕ | **-** | เงินอุดหนุน |
| ๒๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเขาคัพ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๕,๗๐๐ | **-** | เงินอุดหนุน |
|  | รวม ๒๑ โครงการ | ๒๓๓,๑๐๐ | ๒๓๓,๑๐๐ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ |  |
| ๕ | โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ |  |
| ๖ | โครงการตามแนวพระราชดำริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | รวม ๖ โครงการ | ๒๐๖,๐๐๐ | - | ๒๐๖,๐๐๐ |  |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน** |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๘,๖๐๐ | - |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | ๔๐,๐๐๐ | ๑๓,๙๓๐ | - |  |
| ๓ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรโครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบล | ๓๙๒,๐๐๐ | ๓๔๑,๓๒๐ | - |  |
| ๔ | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำพุ | ๕๖๐,๐๐๐ | ๕๒๘๐๐๐ | - |  |
| ๕ | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวเขา | ๒๘๐,๐๐๐ | ๒๘๐,๐๐๐ | - |  |
| ๖ | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไทร | ๓๑๒,๐๐๐ | ๓๑๒,๐๐๐ | - |  |
| ๗ | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดฉวาก | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | - |  |
| ๘ | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดง | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | - |  |
| ๙ | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศพด. บ้านน้ำพุ | ๖,๐๗๕ | ๖,๐๗๕ | - |  |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศพด. บ้านน้ำพุ | ๙,๐๗๕ | ๙,๐๗๕ | - |  |
| ๑๑ | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศฑด. วัดไทร | ๕,๐๗๕ | ๕,๐๗๕ | - |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดไทร | ๘,๐๗๕ | ๘,๐๗๕ | - |  |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | - |  |
|  | รวม ๑๓ โครงการ | ๒,๗๒๒,๓๐๐ | ๒,๕๓๒,๑๕๐ |  |  |
| ๑ | โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ |  |
|  | รวม ๑ โครงการ |  |  |  |  |
|  | **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์** |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนตำบลหัวเขา | ๒๕,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - |  |
| ๒ | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๓,๓๐๐ | - |  |
| ๓ | โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๖๖,๕๐๐ |  |  |
|  | รวม ๓ โครงการ | ๒๔๕,๐๐๐ | ๑๖๒,๘๐๐ |  |  |
|  | ๕ การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๒๐๐ |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๙๕๐ |  |  |
|  | รวม ๒ โครงการ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๐,๑๕๐ |  |  |
|  | **๖. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน** |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | ๓๐,๐๐๐ | ๑๒,๔๐๐ | - |  |
| ๒ | เงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันสันติ สามัคคี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - |  |
| ๓ | เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒** | **โครงการที่****ได้รับอนุมัติ****งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้****ดำเนินการ** |
| ๔ | เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - |  |
|  | รวม ๔ โครงการ | ๑๔๕,๐๐๐ | ๑๒๗,๔๐๐ |  |  |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานi | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | รวม ๒ โครงการ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ |  |
|  | **รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น** ๗๗ โครงการ |  |  |  |  |
|  | **รวมงบประมาณ**ที่ได้รับอนุมัติ ๘๖ โครงการ |  |  |  |  |
|  | **รวมงบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น** ๓๒,๐๒๔,๖๘๒.๒๐ |  |  |  |  |
|  | **รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๙ โครงการ** |  |  |  |  |